# Projekt

# UMOWA  nr ……./………/2015

zawarta w dniu ……………..2015r., w Grucie, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

pomiędzy Gminą Gruta z siedzibą w Grucie, 86-330 Gruta, reprezentowaną przez:

Halinę Kowalkowską -  Wójta Gminy Gruta

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

przy kontrasygnacie Haliny Saucha- Skarbnika Gminy Gruta

a

reprezentowanym przez:

zwaną dalej w tekście umowy Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1

  - Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Mełnie” II etap

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami z uwzględnieniem zakresu robót ujętego w którymkolwiek z tych dokumentów.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, starannością wymaganą od osób prowadzących działalność gospodarczą, oraz obowiązującymi normami i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

  - Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do dnia zgłoszenia robót do odbioru, certyfikaty, aprobaty lub inne dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych przy realizacji robót.

  - Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać w formie pisemnej Zamawiającemu do odbioru tzw. roboty zanikające.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną określoną w SIWZ w sytuacji, gdy wykonanie tych robót  będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

  - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń  przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

- powodujące poprawienie parametrów technicznych;

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

  - Zmiany, o których mowa w ust. 7 i 8  niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego.

  - Zmiany, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

  - Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  - Wykonawca wykona po zakończeniu prac budowlanych, świadectwo charakterystyki energetycznej dla każdego obiektu – przedmiotu zamówienia.

§ 2

- Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie zamówienia publicznego udzielonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.)

Umową będą wykonane roboty budowlanej w oparciu o specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz ofertę Wykonawcy z przetargu nieograniczonego z dnia ……………….., które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 3

Termin zakończenia zamówienia:

- Zamawiający dokonania odbioru robót:

- wewnątrz budynku do dnia 20 marca 2015r., - zewnątrz budynku do dnia 15 maja 2015r.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy tereny robót w terminach zgodnych z ustalonym z zamawiającym przed podpisaniem umowy harmonogramem prowadzenia prac budowlanych przez wykonawcę.

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, ust. 6, ust. 7 niniejszego paragrafu  termin wykonania przedmiotu umowy wskazany w ust. 1, niniejszego paragrafu może zostać przedłużony o czas opóźnienia w wykonaniu następujących obowiązków umownych:

- przekazania terenu budowy,

- przekazania dokumentów budowy (dokumentacji technicznej i innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany),

- przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji,

- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez Zamawiającego

jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na realizację przedmiotu umowy.

4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, ust. 7 niniejszego paragrafu termin wykonania przedmiotu umowy wskazany w ust. 1, może zostać przedłużony o czas opóźnienia, w przypadkach:

a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

c) wystąpienia okoliczności niezależnych od woli stron, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

d) zawieszenia robót przez Zamawiającego, z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy. O zawieszeniu robót Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę  zawieszenia;

- zmian dokumentacji technicznej, dokonanej na wniosek Zamawiającego lub uzasadniony względami techniczno-projektowymi wniosek Wykonawcy;

- przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;

5. Opóźnienia o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawiciela Zamawiającego.

6. W przedstawionych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu  przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

7. W sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem (opis zmian, sposób inicjowania zmiany, uzasadnienie zmiany), potwierdzonego przez Zamawiającego oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, tylko po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej dofinansowaniem Projektu i o czas przez nią zaakceptowany.

§ 4

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w całości z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o Wyrobach budowlanych  (Dz. U. z 2013r.  poz. 898).

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oraz ścisłego przestrzegania planu BIOZ.

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji zamówienia zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób który umożliwi funkcjonowanie budynku i zapewni bezpieczeństwo osób korzystających z budynku.

- Wykonawca jest zobowiązany przygotować projekt organizacji ruchu w przypadku czasowego zamknięcia drogi lub zajęcia pasa drogowego, gdy taka koniczność zaistnieje w związku z prowadzonymi pracami.

- Wykonawca jest zobowiązany przygotować projekt organizacji ruchu w przypadku czasowego zamknięcia drogi lub zajęcia pasa drogowego, gdy taka koniczność zaistnieje w związku z prowadzonymi pracami oraz ponosi związane z tym opłaty.

- Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt zagospodarowanie terenu budowy, zapewni ochronę znajdującego się na tym terenie mienia oraz zapewni warunki bezpieczeństwa.

- Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach prac związanych z realizacją Umowy obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w trakcie realizacji przedmiotu umowy i zobowiązany jest do ich naprawienia.

10.Wykonawca bezpośrednio po wykonaniu przedmiotu umowy uporządkuje teren. W przypadku nie uporządkowania terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania.

11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego.

12. Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej następujące ryzyka:

a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia lub uszkodzenia wszelkich rzeczy spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

b) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkich rzeczy spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych;

§ 5

- Inspektorem nadzoru będzie osoba wskazana przez Zamawiającego - pan …………………………

- Kierownikiem budowy będzie pan, …………………………… posiadający uprawnienia do kierowania budową.

3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

- Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany kierownika budowy jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków.

- Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

- Koordynatorem robót ze strony Zamawiającego będzie ………………………………………

§ 6

- 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.

- 2.Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy zawrze umowy z następującymi podwykonawcami:

a)  …………………………………….. w zakresie prac określonych w załączniku nr 1 do niniejszej

- 3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- 4. W przypadku zawarcia umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3, zdanie drugie.

- 5.  Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

- 6. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o zgodę, o której mowa w ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 7

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego za wykonanie całego przedmiotu umowy w kwocie

#### Oferujemy wykonanie całego zamówienia:

za cenę (brutto)       ……………………………….  zł

tj brutto.: słownie:  …………………………………… zł      /100

za cenę netto bez VAT ………….zł

przy stawce podatku VAT% ……..

w tym prace budowlane wykonane wewnątrz budynku do  dnia 20 marca 2015r.

za cenę (brutto)       ……………………………….  zł

tj brutto.: słownie:  …………………………………… zł      /100

za cenę netto bez VAT ………….zł

przy stawce podatku VAT% ……..

w tym prace budowlane wykonane na zewnątrz budynku do  dnia 15 maja 2015r.

za cenę (brutto)       ……………………………….  zł

tj brutto.: słownie:  …………………………………… zł      /100

za cenę netto bez VAT ………….zł

przy stawce podatku VAT% ……..

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Rozliczenie finansowe nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych VAT wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami po wykonaniu czynności objętych umową i ich protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego za dany etap realizacji przedmiotu umowy.

- Prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT będzie płatna w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem § 8.

- Wynagrodzenie może ulec zmianie jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ 8

- W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.

- Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o dokonanych zapłatach na rzecz podwykonawców przedstawiają Zamawiającemu kserokopie faktur wraz z potwierdzonym przelewem bankowym na kwotę należną podwykonawcom.

- W razie stwierdzenia, iż Wykonawca nie zapłacił wynagrodzenia podwykonawcy w całości lub części, lub odmówił wglądu w dokumentację finansową o której mowa w ust.1, albo nie przedstawi wraz z fakturą przelewu bankowego wymienionego w ust.2,Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy, a należność przekazać bezpośrednio na rachunek podwykonawcy. W takim wypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

§ 9

Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na zapłatę Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 10

- Wykonawca udziela 3 lata rękojmi na wykonane prace. Okres rękojmi rozpoczyna się od dnia końcowego odbioru robót.

- Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu rękojmi, o którym mowa w ust.1.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu rękojmi Wykonawca dokonał usunięcia wad przedmiotu umowy, termin rękojmi biegnie na nowo od chwili odbioru robót wykonanych w ramach rękojmi.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia jej uznania lub upływu terminu, o którym mowa w § 11 ust. 2. Nie usunięcie wad w tym terminie upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11

- Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji na warunkach zgodnych z zapisami w złożonej ofercie, czyli………………………………………………………………………………………. na wykonane prace. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia końcowego odbioru robót.

- W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę w ramach reklamacji w terminie 7 dni od daty stwierdzenia wady.

- Nie udzielenie przez Wykonawcę odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o reklamacji oznacza uznanie reklamacji.

- W przypadku stwierdzenia wady przedmiotu umowy Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia a w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

§ 12

Strony uzgadniają, że w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 3 niniejszej umowy obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zapłaci kary umowne za zwłokę w przekazaniu terenu prac oraz przeprowadzenia odbioru w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

- Wynagrodzenie umowne brutto stanowi: wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 13

- Zamawiający może rozwiązać od umowę, jeżeli:

- Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca, mimo dwukrotnych pisemnych wezwań, nie realizuje przedmiotu umowy lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

- w innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2.  Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie 30 dni od dnia w którym dowiedział się o przyczynach uzasadniających odstąpienie.

3. W przypadku rozwiązania umowy Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru wykonanych prac oraz zapłaty wynagrodzenia za prace faktycznie wykonane.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych prac, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego wg stanu na dzień odstąpienia.

5. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość wykonanych prac, stanowiący podstawę do wystawienia przez niego faktury.

§ 14

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy tj. kwotę:  …………………..zł (słownie: …………………../100 ) w jednej z form wskazanych w art. 148 Pzp. (Kwota ta jest kwotą ostateczną wartości zabezpieczenia  i nie będzie podlegała zmianie bez względu na ostateczną wartość niniejszej umowy).

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia na czas realizacji i okres rękojmi najpóźniej w dniu podpisania umowy. Brak tego dokumentu stanowi podstawę do odmowy podpisania umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Całe zabezpieczenie musi obejmować co najmniej okres od dnia rozpoczęcia robót do dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

    - 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

    - 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

- W przypadku przesunięcia terminu zakończenia robót, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pełnej kwocie obejmujące okres do trzydziestego dnia od daty przesuniętego zakończenia robót. Brak tego zabezpieczenia stanowi podstawę odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 15

- Strony umowy zobowiązują się wzajemnie informować o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, w tym w szczególności zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby a wysłanie pisma na ostatni znany adres strony uznają za skuteczne doręczenie.

- Wykonawca może przenosić wierzytelności wynikające z niniejszej umowy na osoby trzecie, w tym również na rzecz banków, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku zaistnienia sporów na tle wykonania niniejszej umowy właściwym organem będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 oku Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 ze zm.) i ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047,1473ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 ze zm.) oraz ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. o Wyrobach budowlanych ( t.j Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 ze zm.), oraz inne przepisy szczególne.

§ 17

Integralną częścią umowy są następujące dokumenty:

- SIWZ postępowania ZP.271.8.2014,

- oferta Wykonawcy,

- harmonogramem prowadzenia prac budowlanych.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA